Шинэ Зуунмод хот дахь чөлөөт бүсийг тулгуурлан "Цахиурын хөндий", дата төв байгуулах техник, эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах

2025 он

| 1. УХОХ-ийн ангилал | ТЭЗҮ /Шинэ/ |
| --- | --- |
| 2. УХОХ-ийн төрөл | Улсын төсөв |
| ТӨСЛИЙН ҮНДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ (заавал бөглөсөн байна) |  |
| 3. ТӨСЛИЙН НЭР, ХҮЧ ЧАДАЛ | Шинэ Зуунмод хот дахь чөлөөт бүсийг тулгуурлан "Цахиурын хөндий", дата төв байгуулах техник, эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах |
| 4. ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИХ САЛБАР, ДЭД САЛБАР | Мэдээллийн технологи |
| 5. ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИХ ХУГАЦАА: Эхлэх Дуусах | 2026 2026 |
| 6. ТӨСЛИЙН ТӨСӨВТ ӨРТӨГ | 1,000,000,000 төгрөг |
| 7. ЗАХИАЛАГЧ ЯАМ, БАЙГУУЛЛАГА | Цахим хөгжил, инновац, харилцаа холбооны яам |
| ТӨСЛИЙН ТАЛААРХ НАРИЙВЧИЛСАН МЭДЭЭЛЭЛ |  |
| 8. БАЙРШИЛ (байршил, барилга байгууламжийн бүрэлдэхүүнийг заана) | - Төв аймаг, Зуунмод хот (Хүннү хот) |
| 9. ТӨСЛИЙН ҮНДЭСЛЭЛ Эрх зүйн үндэслэл: - Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын 2021-2030 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 7.5.8-д Мэдээллийн технологийн судалгаа шинжилгээг өргөжүүлж, мэдлэгт суурилсан инновацын шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, уян болон хатуу дэд бүтцийг хөгжүүлнэ. 9.5.10-т Улаанбаатар хотын бүсийн хэмжээнд өндөр технологийн үйлдвэрүүдийг нутагшуулж, дэлхийн зах зээлд өрсөлдөх боломжтой эдийн засгийн чөлөөт бүсийг байгуулна.; - Засгийн газрын 2024 - 2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.2.2.5-д “Хүннү хот дахь чөлөөт бүсийг тулгуурлан Цахиурын хөндий, дата төв, хүлэмжийн болон сэргээгдэх эрчим хүчний хосолсон загвар аж ахуйг хөгжүүлнэ.” гэж тус тус заасан. Практик үндэслэл: Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан зорилтуудын хүрээнд мэдээллийн технологийн дэд бүтцийг олон улсын түвшинд хүргэх шаардлага үүсэж байна. Улсын хэмжээнд мэдээллийн аюулгүй байдал, мэдээлэл солилцооны найдвартай, тасралтгүй ажиллагааг бүрэн хангахын тулд шинэ дата төвийг байгуулах нь стратегийн ач холбогдолтой юм. Мэдээллийн технологийн хөгжлийг хурдасгах, нийгэм эдийн засгийн бүхий л салбарт түүнийг эрчимтэй нэвтрүүлж үр шимийг хүртэхийн тулд түүний харилцаа холбооны дэд бүтцийг үе шаттайгаар зөв зохион байгуулах, өргөтгөх, шинэчлэх зайлшгүй шаардлагатай |  |
| 10. ТӨСЛИЙН ЗОРИЛГО (төслийн гол зорилго, зорилтуудыг тодорхойлох) Хүннү хот дахь чөлөөт бүсийг түшиглэн мэдээллийн технологи, инновацын төв бүхий “Цахиурын хөндий”-г байгуулах эдийн засгийн үндэслэл, хэрэгжилтийн боломж, дэд бүтцийн шаардлага, санхүүгийн тооцоог тодорхойлсон ТЭЗҮ боловсруулж, улмаар олон улсын болон дотоодын хөрөнгө оруулагчдын анхаарлыг татахуйц бэлэн төсөл боловсруулах. Эрчим хүчний хэмнэлттэй, хиймэл оюун (АI)-д суурилсан, их өгөгдөл (Вig data) боловсруулах боломжтой олон улсын стандартад нийцсэн ногоон Дата төв (Green data center) байгуулах. Зорилтууд: - Цахиурын хөндий байгуулахад шаардлагатай эрх зүй, эдийн засаг, технологийн суурь нөхцөлийг судлах - Дэд бүтцийн хөгжлийн зураглал, хөрөнгө оруулалтын стратеги гаргах - Хөрөнгө оруулалтыг татах санхүүгийн загвар боловсруулах - Экосистем хөгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж, олон улсын жишигт нийцүүлэх |  |
| 11. ТӨСЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ Олон улсын ТIА-942 стандартын дагуу TIER 4-өөс доошгүй түвшний дата төв байгуулахдаа барилга байгууламжийн байршлын онцлог, шалгуур үзүүлэлтүүдийн дагуу мэргэжлийн байгууллагуудаар хэмжүүлэн баталгаажуулах, цахилгаан хангамж, хатуу зөөлөн дэд бүтцийн зохион байгуулалтын архитектурыг тодорхойлон, техникийн шийдэл, тодорхойлолтыг нарийвчлан гаргаж, дэд систем тус бүрийн зураг төсөл, төлөвлөлтийн дагуу техникийн нөхцөлийг мэргэжлийн байгууллагуудаар баталгаажуулсан байх шаардлагатай. |  |
| 12. ҮР ДҮН - Олон улсын зах зээлд өрсөлдөх хиймэл оюунд чиглэсэн бүтээгдэхүүн хөгжүүлэхэд дэмжлэг болох өндөр хүчин чадал бүхий дата төв бий болгох техник эдийн засгийн үндэслэлийг нарийвчлан гаргасны дагуу Т1А-942 Лег-4 стандартын шаардлага хангасан, найдвартай, тасралтгүй ажиллагаатай дата төв бий болно. - Төрийн үйлчилгээний тасралтгүй ажиллагааг найдвартай хангах дэд бүтцийн хүчин чадал сайжирна. - Гамшгийн үеийн мэдээлэл алдах эрсдэл буурч, мэдээллийн аюулгүй байдал хангагдана. |  |

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (ACTION PLAN) БА ТӨСВИЙН ЗАДАРГАА

Дата төв байгуулах техник эдийн засгийн үндэслэл гаргах ажлын даалгаварт дараах ажилбаруудыг хамруулна. Үүнд:

- Олон улсын дата төвүүдийн судалгаа шинжилгээ, төрийн болон бизнесийн ижил төстэй AI дата төвийг бүтээн байгуулсан жишиг туршлагын мэдээлэл

- Дата төв байгуулах газарзүйн байршил, байршил сонголтын шалгуур үзүүлэлтүүд, мэргэжлийн баталгаажуулалт

- Техникийн нарийвчилсан шаардлага (тоног төхөөрөмж, цахилгаан хангамж, хөргөлт, сүлжээний систем, аюулгүй байдал гэх мэт)

- Дата төвийн нэгдсэн хяналтын удирдлага

| № | Ажлын утга | Тайлбар |
| --- | --- | --- |
| 1 | Эрсдэлийн үнэлгээ, удирдлагын шаардлагууд | - Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт - Зардлын үр ашгийн тооцоолол - Дата төв барих гүйцэтгэгчийн ур чадвар шаардлага - Төслийн хэрэгжүүлэх үе шат, ажлын дэлгэрэнгүй жагсаалт |
| 2 | Олон улсын туршлага, судалгаа шинжилгээ | - Төрийн болон бизнесийн ижил төстэй АI дата төвүүдийн бүтээн байгуулалтын жишиг туршлагын судалгаа - Зах зээлийн нөхцөл байдал, дэлхийн технологийн чиг хандлага, шилдэг туршлагуудыг судлах - Монгол Улсад төдийгүй ижил төстэй байгаль, цаг уурын нөхцөлтэй хөгжингүй орнуудад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй холбогдох стандарт, норм, норматив, дүрэм, журмуудыг мөрдөнө. Олон улсын бодлогын болон техникийн баримт бичгийг хэрэглэх тохиолдолд урьдчилан захиалагчид албан ёсоор мэдэгдэнэ. - Дата төвийн зураг төсөл боловсруулах, барилга угсралт, үйл ажиллагаа, засвар үйлчилгээний болон бусад холбогдох стандарт, норм, норматив, дүрэм, журмуудыг Монгол улсад нутагшуулах |
| 3 | Байршлын онцлог, шалгуур үзүүлэлтүүд | - Дата төвийн байршил нь олон улсын харилцаа холбоонд холбогдох шилэн кабелийн дэд бүтэц, Эрчим хүчний 3-аас доошгүй эх үүсвэртэй холбогдох боломжтой байх, Орчны чийгшил стандарт шаардлагад нийцсэн, Тоосжилт багатай гэх мэт шаардлага хангасан байршил байх ёстой; - Дата төвийн шугамын зураг төслийг Дата төв байгуулах хотын инженерийн шугам сүлжээ (Цахилгаан, цэвэр, бохир, дулаан) болон бусад дэд бүтцийн төслүүдтэй уялдуулах шийдэл, төлөвлөлт, - Газар хөдлөлтийн эрсдэл багатай бүс нутагт байх; - Цахилгаан хангамж, холбооны дэд бүтцэд ойр байх; - Байгаль орчны аюулгүй, тогтвортой бүсэд байрлах; - Газар хөдлөлтийн эрсдэл багатай бүс нутагт байх; - Байршил сонгоход газар хөдлөлт, үерийн эрсдэл бага; - Зам тээврийн дэд бүтцэд ойр, хялбар нэвтрэх боломжтой байх шаардлагатай; - Дата төв барих байршил сонгох байршлын онцлог, газарзүйн байршлын шалгуур үзүүлэлтүүдийг мэргэжлийн байгууллагуудаар хэмжүүлэн баталгаажуулсан байх ба дараах нарийвчилсан судалгааг хийнэ; - Инженер геодезийн судалгаа - Инженер геологийн судалгаа - Ус зүйн судалгаа - Уур амьсгалын хүчин зүйлсийн нөхцөл нөлөөлөл, онцлог, даван гарах арга зам - Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ - Гамшиг болон эрсдэлийн иж бүрэн шинжилгээ, үнэлгээ - Газар дээрх болон доорх инженерийн байгууламжийн нарийвчилсан судалгаа/төлөвлөлт - Төслийн хүрээнд нөлөөлөлд өртөх соёлын биет болон биет бус өвийн судалгаа /археологи, палеонтологи, угсаатан зүй/ - Бүс нутагт ашиглагдаж байгаа болон барихаар төлөвлөгдөж буй бусад дэд бүтцийн инженерийн байгууламжуудтай /авто зам, төмөр зам, эрчим хүч, дулаан, шилэн кабел гэх мэт/ огтлолцох хэсгийн төлөвлөлт, шийдэл |
| 4 | Дата төвийн нарийвчилсан техникийн шаардлага | Барилга байгууламж: - Барилгын хэмжээ (талбайн хэмжээ, өндөр, давхрын тоо гэх мэт тодорхойлох). - Барилгын эрчим хүчний хэмнэлт, ногоон байгууламжийн стандартын дагуу зураг төслийг гаргах (LEED, BD+C: Data Centers - Үндсэн дата төвийн барилга, зураг төсөл боловсруулах - Барилга угсралтын ажлын аргачлал, ерөнхий төлөвлөгөө - Барилга угсралтын ажлын тоо хэмжээ - Цэвэр усны байгууламжийн судалгаа шийдэл - Ус хангамж, ариутгах байгууламжийн төслийн шийдэл - Цэвэрлэх байгууламжийн судалгаа шийдэл - Дулааны байгууламжийн судалгаа, шийдэл - Барилгын халаалт, агааржуулалт, салхивчийн судалгаа, шийдэл - Ус зайлуулах, өнгөрүүлэх байгууламжийн шийдэл - Дохиолол, төвлөрүүлэлт, хориглолын систем болон мэдээлэл харилцаа холбооны системийн шийдэл - Техник технологийн болон үйл ажиллагааны туслах барилгуудын судалгаа, шийдэл - Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон тусгай хэрэгцээт иргэдэд ээлтэй орчныг бүрдүүлэх зорилгоор зам талбайн болон зохион байгуулалтын арга хэмжээ, тоноглол, замын холбогдох байгууламжуудыг тусгасан байх - Ногоон байгууламж, ан амьтдын гарцын төлөвлөлтийг боловсруулах - Дата төвийн байгууламжийн элс, цас, үер зэрэг байгалийн үзэгдлээс хамгаалах, байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах шийдлийг тусгах Цахилгаан хангамж: - Цахилгаан эрчим хүчний нөөцүүдийг тооцоолж тасралтгүй байдлын төлөвлөлт гаргах - 3 хүртэл цахилгааны эх үүсвэр холбох боломжийг нээх. - Ногоон эрчим хүч ашиглах боломжийн судалгааг хийх. - Цахилгааны хүчин чадал, эрчим хүчний нягтрал (power density), генератор, UPS системийн хүчин чадал, найдвартай байдал. - Нөөц цахилгаан хангамж (генераторын тоо, багтаамж, түлшний төрөл, түлшний нөөц, UPS системийн нарийвчилсан үзүүлэлтүүд). - Redundant эрчим хүчний хангамж. - Нарийвчилсан хяналтын систем. Хөргөлтийн систем: - Нийт хөргөлтийн хүчин чадал (cooling capacity), PUE (Power Usage Effectiveness). - Хөргөлтийн системийн төрөл (усан хөргөлт, агаар хөргөлт), температур, чийгшил хянах стандартыг (ASHRAE TC 9.9) дагаж мөрдөх. - Хөргөлтийн системийн техникийн үзүүлэлт (тонн, температурын тогтвортой байдал, усны эх үүсвэр гэх мэт). - Эрчим хүчний хэмнэлттэй хөргөлтийн технологиудын судалгааг хийж техникийн шийдэл боловсруулах Сүлжээний стандартын холболт: - Сүлжээний найдвартай байдлыг хангах нарийвчилсан топологи, зогсуурын байршил - Сүлжээний холболт, кабелийн тавиурын төлөвлөлт, холболтын шийдэл - Харилцаа холбооны үйлчилгээ үзүүлэгчдэд саадгүй холбогдох боломжтой давхар хоорондын нөөцтэй байх (Carrier-neutral). - Олон улсын зах зээлд хүрэх шилэн кабелийн дэд бүтэц бий болгох болон нөөц үүсгэх. Аюулгүй байдал ба хамгаалалт: - Олон улсын ISO/IEC 27000 мэдээллийн аюулгүй байдлын стандартын дагуу дата төвийн загвар, бодлого, хэрэгжүүлэх арга хэмжээнд тусгана: - Физик хамгаалалтын иж бүрэн систем (Access control систем), ССТ\/ хяналтын камерын 24/7 систем. - Галын хамгаалалтын автомат систем, дохиоллын системүүд. - Сүлжээний холболт, тоног төхөөрөмжийн хамгаалалт Сүлжээний аюулгүй байдлын өрөө, сүлжээний кабелийн физик хамгаалалт. - Хяналтын бүс, олон шатлалт нэвтрэх систем (MFA, Smart Card, Biometric). - Дараа үеийн Firewall (NGFW) нэвтрүүлэх. - Халдлага илрүүлэх, эсэргүүцэх систем (IPS/IDS) нэвтрүүлэх. - “DDoS”, “WAF” хамгаалалт, сүлжээний урсгалын хяналт. - Лог удирдлага, хяналт шалгалт (SIEM ашиглах шаардлага). |
| 5 | Дата төвийн үндсэн хатуу дэд бүтцийн тоног төхөөрөмжийн шаардлага | - Эрчим хүчний хэмнэлттэй, хиймэл оюун ухаанд суурилсан, их өгөгдөл боловсруулах хүчин чадал бүхий дата төвийн судалгаа хийнэ. - Хиймэл оюунд суурилсан үйлчилгээ, машин сургалтад ашиглах өндөр хүчин чадал бүхий компьютер үүсгэх боломжтой GPU тоног төхөөрөмжүүдийн харьцуулсан судалгаа хийж сонголт хийх. - Дата төвийн хатуу болон зөөлөн дэд бүтэц, түүний хүчин чадлын тооцоо - Суурилагдах техник технологийн шийдэл, тэдгээрийн хүчин чадлын тооцоолол - Серверийн өндөр үзүүлэлт (CPU, RAM, Storage, GPU). - График картуудын техникийн үзүүлэлт гүйцэтгэлийн үнэлгээний судалгаа - Хадгалах төхөөрөмжийн найдвартай байдал, өндөр багтаамжтай (SAN/NAS шийдэл). |
| 6 | Нэгдсэн хяналтын удирдлага /DCIM/ | - Сүлжээний хяналтын төв /NОС/ болон аюулгүй байдлын хяналтын төв /SOC/ -д дата төвийн бүхий л хяналт мониторингийг хянах боломжтой байх - NOC/SOC-ийн нэгдсэн хяналт хийх шийдлийг тусгах, - Дата төвд байршуулах мэдрэгч, хяналтын түүлсийг нэвтрүүлэх шийдлийг тодорхойлох |
| 7 | Эрсдэлийн үнэлгээ, удирдлагын шаардлага | - Байгалийн гамшиг (газар хөдлөлт, үер), эрчим хүчний тасалдал зэргээс үүсэх эрсдэлийн нарийвчилсан үнэлгээ хийх. - Байгаль орчин, технологийн эрсдэл (цахилгааны тасалдал, гал түймэр, хулгай зэрэг). - Мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлийн үнэлгээ ба төлөвлөгөө. - Газар хөдлөлт, гамшгийн үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөө. - Мэдээллийн тасралтгүй байдал, гамшгийн үед авах арга хэмжээний нарийвчилсан төлөвлөгөө гаргах. - Эрсдэл гарсан үед шуурхай арга хэмжээ авах менежментийн удирдамж боловсруулах. - Хүний нөөцийн төлөвлөлт |
| 8 | Зардлын тооцооны нарийвчилсан шаардлага | - Хүннү хот төлөвлөлтийн мэдээлэлтэй уялдуулан, дата төвийн эдийн засгийн үр ашгийн тооцооллыг гаргах /Төслийн хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, үр ашиг, өнөөгийн үнэ цэн, эргэн төлөгдөх хугацаа/ - Төлөвлөж буй дата төвийн хөрөнгө оруулалтын ба эдийн засгийн үр ашгийн шинжилгээ; - Тарифын шинжилгээ; - Ашиглалтын орлого, зардал; - Эхний хөрөнгө оруулалт - Барилга байгууламжийн өртөг, задаргаа тооцоолол - Тоног төхөөрөмжийн худалдан авалт, лицензийн төлбөр (UPS, генератор, цахилгаан, хөргөлтийн систем, угсралт суурилуулалт, туршилт тохируулга, зүгшрүүлэлт гэх мэт бүх дэд системийн болон шаардлагатай бүхий л зардлын тооцооллыг оруулна). - Цахилгаан Эрчим хүчний хэрэглээ, ашиглалтын зардлын нарийвчилсан тооцоо - Хамгаалалтын систем болон аюулгүй байдлын зардал. - Ажилчдын сургалт болон цалингийн зардал. - Үйл ажиллагаа, засвар, үйлчилгээний төлөвлөлт, зохион байгуулалт, ашиглалтын үеийн зардал (сүлжээний үйлчилгээ, хүний нөөц, засвар үйлчилгээний зардал гэх мэт). - Бүх төрлийн зардлын нарийвчилсан задаргаа, нэмэлт үйлчилгээний өртөг, болзошгүй нэмэлт зардал, татвар, бусад төлбөр зэрэг задаргааг гаргах - Нэмэлт хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр, санхүүгийн үр ашгийн тооцоолол, төлөвлөгөөг боловсруулах. - Төлөвлөж буй дата төвийн Монгол Улсын болон бүс нутгийн нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх нөлөөлөл - Улсын төсөвт үзүүлэх нөлөөлөл - Цахим шилжилтийн дэд бүтцийн хөгжилд үзүүлэх нөлөөлөл - Бүс, орон нутгийн хөгжилд үзүүлэх нөлөөлөл - Хүний хөгжил ба байгаль орчны эрүүл, аюулгүй байдалд үзүүлэх нөлөөлөл |
| 9 | Дата төв барих гүйцэтгэгчтэй хамтран ажиллах SLA болон гэрээний нөхцөлүүд | - Дэд систем тус бүрийг гүйцэтгэх гүйцэтгэгчид тавигдах шаардлагыг нарийвчлан тодорхойлж, гүйцэтгэлийн чанарын түвшин баталгаажуулсан SLA (Service Level Agreement) хэмжүүр үзүүлэлтийг боловсруулан гэрээний жишээг хавсаргах. - Үйлчилгээний гэрээ дуусах үеийн нөхцөлүүдийг тодорхой оруулах - Санхүүгийн баталгаатай, ажил гүйцэтгэлийн туршлагатай үйлчилгээ үзүүлэгч сонгох шалгуур үзүүлэлтийг гаргах (олон жил тогтвортой ажилласан, санхүүгийн хувьд тогтвортой байх) - Ажил гүйцэтгэлийг хариуцан ажиллах багийн үндсэн болон нэмэлт шаардлагуудыг тусгах |
| 10 | Төслийн хэрэгжүүлэх үе шат, ажлын дэлгэрэнгүй жагсаалт | Дата төвийн бүтээн байгуулалтыг гүйцэтгэх нэгдсэн төлөвлөлтийг техник эдийн засгийн үндэслэлийн хүрээнд бүрэн хамруулна. Судалгаа шинжилгээ: - Олон улсын дата төвийн жишиг судалгаа, Зах зээлийн нөхцөл байдлын судалгаа, олон улсын стандартын дагуу (TIER3 болон TIER4) хувилбар боловсруулж, харьцуулалт гаргах Дизайн, зураг төсөл: - Дата төвийн нарийвчилсан зураг төсөл Тоног төхөөрөмжийн шийдэл: - Үйлдвэрлэгч, ханган нийлүүлэгчдийн дэвшилтэт шийдэл, нийлүүлэгчдийн харьцуулалт Барилга угсралтын ажил: - Барилгын гүйцэтгэлийг хянан баталгаажуулах Цахилгаан хангамжийн угсралтын ажил: - Цахилгаан хангамжийн шийдлийн дэлгэрэнгүй тайлбар, ногоон шийдлүүдтэй уялдуулан угсралт суурилуулах Хөргөлтийн системийн шийдэл: - Хөргөлтийн шийдлийн дэлгэрэнгүй тайлбар, ногоон шийдлүүдтэй уялдуулах Сүлжээ, холболтын шийдэл хэрэгжүүлэх: - Олон улсын болон дотоодын холбооны дэд бүтцийг суурилуулах. Аюулгүй байдлын системийг суурилуулах: - Физик хамгаалалт, цахим хамгаалалт, хяналтын системүүд. Туршилт, нэвтрүүлэлт: - Тоног төхөөрөмж болон системийн иж бүрэн туршилтыг гүйцэтгэх түвшинд төлөвлөлтийг оруулах, зүгшрүүлэлтийн хугацааг тусгах Сургалт, ашиглалтад оруулах: - Дата төвийн ажилтнуудыг сургах, ашиглалтад хүлээлгэн өгөх |
| 11 | ТЭЗҮ ажил гүйцэтгэх багт тавигдах шаардлага | Гүйцэтгэх баг нь 4-өөс доошгүй голлох мэргэжилтэнтэй байх ба дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд: Төслийн удирдагч -1: - Мэдээллийн технологийн чиглэлээр дээд боловсрол эзэмшсэн, доктор ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй; -Тухайн чиглэл бүрд хамаарах ажлын хүрээгээр зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардагдах (одоогийн болон шинээр гарч ирж буй дата төвийн технологийн талаарх мэдлэг /жишээ нь, edge computing, АI powered infrastructure, server hardware, storage systems, virtualization, cloud computing, Cisco CCNA certificate, Ethical Hacking certificate ) зохих мэргэжил, ур чадвар эзэмшсэн байх. Мэргэжлийн сертификаттай байх. -Мэргэжлийн чиглэлээр 10 ба түүнээс дээш жил ажилласан туршлагатай байх; - 3-оос доошгүй зөвлөх үйлчилгээний төсөлд оролцсон, төсөл амжилттай хэрэгжсэн байх; -Баримт бичиг боловсруулахад шаардлагатай судалгаа, дүн шинжилгээ хийх, хөтөлбөр боловсруулах ажилд оролцож байсан туршлагатай байх; -Мэргэжлийн чиглэлээр эрдэм шинжилгээний судалгаа хийж олон улсын сэтгүүлд 4-өөс доошгүй өгүүлэл хэвлүүлж байсан туршлагатай байх. Компьютерын сүлжээний инженер-1: -Мэдээллийн технологийн чиглэлээр дээд боловсрол эзэмшсэн, Магистр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй; -Тухайн чиглэлд хамаарах ажлын хүрээгээр зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардагдах (одоогийн болон шинээр гарч ирж буй дата төвийн технологийн талаарх мэдлэг /жишээ нь, liquid cooling, edge computing, АI powered infrastructure, server hardware, storage systems, virtualization, cloud computing/, Софтвейр Контейнер болон түүний удирдлагын технологи ) зохих мэргэжил, ур чадвар эзэмшсэн. - CCNA, СCNP гэх мэт компьютерын сүлжээний чиглэлийн мэргэжлийн сертификаттай байх. -Мэргэжлийн чиглэлээр 10 ба түүнээс дээш жил ажилласан туршлагатай байх; -2-оос доошгүй системийн шинжилгээ, зохиомж, шийдэл, архитектур гаргасан байх; -Баримт бичиг боловсруулахад шаардлагатай судалгаа, дүн шинжилгээ хийх ажилд оролцож байсан туршлагатай байх. Систем админ-1: - Мэдээллийн технологийн чиглэлээр дээд боловсрол эзэмшсэн, Магистр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй; - Тухайн чиглэлд хамаарах ажлын хүрээгээр зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардагдах (одоогийн болон шинээр гарч ирж буй дата төвийн технологийн талаарх мэдлэг /жишээ нь, liquid cooling, edge computing, АI powered infrastructure, server hardware, storage systems, virtualization, cloud computing/, Софтвейр Контейнер болон түүний удирдлагын технологи ) зохих мэргэжил, ур чадвар эзэмшсэн. -Kubernetes, Dоскег гэх мэт клоуд технологийн мэргэжлийн сертификаттай байх. -Мэргэжлийн чиглэлээр 10 ба түүнээс дээш жил ажилласан туршлагатай байх; - 2-оос доошгүй системийн шинжилгээ, зохиомж, шийдэл, архитектур гаргасан байх; -Баримт бичиг боловсруулахад шаардлагатай судалгаа, дүн шинжилгээ хийх ажилд оролцож байсан туршлагатай байх. Мэдээллийн аюулгүй байдлын мэргэжилтэн-1: -Мэдээллийн технологийн чиглэлээр дээд боловсрол эзэмшсэн, Магистр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй; -Тухайн чиглэлд хамаарах ажлын хүрээгээр зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардагдах (одоогийн болон шинээр гарч ирж буй дата төвийн технологийн талаарх мэдлэг /жишээ нь, liquid cooling, edge computing, АI- powered infrastructure, server hardware, storage systems, virtualization and cloud computing/, Мэдээллийн аюулгүй байдлын чиглэлд мэргэшсэн ) зохих мэргэжил, ур чадвар эзэмшсэн. -Certified Ethical Hacker, Comptia Security+ гэх мэт Мэдээллийн аюулгүй байдлын чиглэлийн мэргэжлийн сертификаттай байх. -Мэргэжлийн чиглэлээр 10 ба түүнээс дээш жил ажилласан туршлагатай байх; -2-оос доошгүй системийн шинжилгээ, зохиомж, шийдэл, архитектур гаргасан байх; -Баримт бичиг боловсруулахад шаардлагатай судалгаа, дүн шинжилгээ хийх ажилд оролцож байсан туршлагатай байх. Эдийн засагч -1: -Санхүү, эдийн засгийн чиглэлээр дээд боловсрол эзэмшсэн, Магистр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй; -Олон улсын дата төвийн эдийн засгийн загварчлал, хөрөнгө оруулалтын дүн шинжилгээ, зохих шалгалт хийх мэдлэг, туршлагатай; -Хөрөнгө оруулалтын судалгаа тооцоо хийх, бодлогын баримт бичиг боловсруулах ажилд оролцсон туршлагатай байх. -Мэргэжлийн чиглэлээр 10 ба түүнээс дээш жил ажилласан туршлагатай байх; -Баримт бичиг боловсруулахад шаардлагатай судалгаа, дүн шинжилгээ хийх ажилд оролцож байсан туршлагатай байх. Барилгын инженер -1: -Иргэний ба үйлдвэрийн барилгын дээд боловсрол эзэмшсэн, бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй; -Барилгын бүтэц, зураг төсөл боловсруулах чиглэлээр мэдлэг, туршлагатай; -Дата төвийн болон үйлдвэрийн барилгын төсөл дээр мэргэшсэн бол давуу талтай. -Мэргэжлийн чиглэлээр 10 ба түүнээс дээш жил ажилласан туршлагатай байх; -Баримт бичиг боловсруулахад шаардлагатай судалгаа, дүн шинжилгээ хийх ажилд оролцож байсан туршлагатай байх. Барилгын зургийн инженер -1: -Иргэний ба үйлдвэрийн барилгын дээд боловсрол эзэмшсэн, бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй; -Барилгын бүтэц, зураг төсөл боловсруулах чиглэлээр мэдлэг, туршлагатай; -Дата төвийн болон үйлдвэрийн барилгын төсөл дээр мэргэшсэн бол давуу талтай. -Мэргэжлийн чиглэлээр 10 ба түүнээс дээш жил ажилласан туршлагатай байх; -Баримт бичиг боловсруулахад шаардлагатай судалгаа, дүн шинжилгээ хийх ажилд оролцож байсан туршлагатай байх. Цахилгааны инженер -1: -Цахилгааны инженер мэргэжлээр дээд боловсрол эзэмшсэн, бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй; -Цахилгаан эрчим хүчний загварчлал, Эрчим хүчний ачааллын тооцоо хийх мэдлэг, туршлагатай; -Сэргээгдэх эрчим хүчний чиглэлээр ажиллаж байсан болон сэргээгдэх эрчим хүчний чиглэлээр мэргэшсэн бол давуу талтай. -Мэргэжлийн чиглэлээр 10 ба түүнээс дээш жил ажилласан туршлагатай байх; -Баримт бичиг боловсруулахад шаардлагатай судалгаа, дүн шинжилгээ хийх ажилд оролцож байсан туршлагатай байх. Холбоо дохиоллын инженер -1: -Холбооны инженер мэргэжлээр дээд боловсрол эзэмшсэн, Доктор ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй; -Харилцаа холбооны дэд бүтцийн загварчлал, Дамжуулах орчны ачааллын тооцоо хийх мэдлэг, туршлагатай; -Улс хоорондын дамжуулах сүлжээний бүтээн байгуулалтын төсөлд ажиллаж байсан болон Улс хоорондын транзит сүлжээний чиглэлээр олон улсад судалгаа хийж байсан бол давуу талтай. -Мэргэжлийн чиглэлээр 10 ба түүнээс дээш жил ажилласан туршлагатай байх; -Баримт бичиг боловсруулахад шаардлагатай судалгаа, дүн шинжилгээ хийх ажилд оролцож байсан туршлагатай байх. Төсөвчин -1: -Монгол улсын мэргэшсэн төсөвчин зэрэгтэй; -Үйлдвэрлэлийн зураг төсөв дээр ажиллаж байсан туршлагатай ; -Дата төв эсвэл үйлдвэрийн барилга дээр ажиллаж байсан бол давуу талтай. -Мэргэжлийн чиглэлээр 10 ба түүнээс дээш жил ажилласан туршлагатай байх; -Баримт бичиг боловсруулахад шаардлагатай судалгаа, дүн шинжилгээ хийх ажилд оролцож байсан туршлагатай байх. Хуульч -1: -Хуульч мэргэжлээр дээд боловсрол эзэмшсэн, бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй; -Олон улсын хууль, эрх зүйн чиглэлээр мэдлэг, туршлагатай; -Олон улсын дата төв, цахим бизнесийн хууль, эрх зүйн бичиг баримт боловсруулж байсан бол давуу талтай. -Мэргэжлийн чиглэлээр 10 ба түүнээс дээш жил ажилласан туршлагатай байх; |
| Нийт төсөв |  | 1,000,000,000 тэрбум төгрөг |

--oOo--